# CÓDIGO: SENA-IT-2026-0187

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (SENNOVA)

### PROYECTO DE INNOVACIÓN FORMATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – LÍNEA 23

IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO VIRTUAL BASADO EN IA GENERATIVA (“CHEF EDWIN AI”)
PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PROGRAMAS DE GASTRONOMÍA

Centro de Formación: Centro Internacional de Producción Limpia – LOPE
Regional: SENA Regional Nariño
Ciudad: Pasto
Red de Conocimiento: Hotelería, Turismo y Gastronomía
Líder del Proyecto: Carlos Julián Benavides Burbano
Grupo de Investigación: GIGASTRO (Proyectado)
Fecha: 16 de Enero de 2026

| Línea Programática SENNOVA: | Modernización de la Formación Profesional y Apropiación Social del Conocimiento. |
| --- | --- |
| Red de Conocimiento: | Hotelería, Turismo y Gastronomía. |
| Grupo de Investigación: | GIGASTRO (Grupo de Investigación e Innovación Gastronómica) - Proyectado. |
| Líder del Proyecto: | Carlos Julian Benavides Burbano- Director de Tecnología. |
| Ciudad y Fecha: | San Juan De Pasto., 16 de Enero de 2026. |

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone el desarrollo, despliegue y validación de Chef Edwin AI, un asistente técnico virtual de nueva generación basado en Inteligencia Artificial generativa multimodal, diseñado para apoyar los procesos de formación gastronómica en el SENA.

La solución responde a las necesidades institucionales de mejorar la calidad formativa mediante:

- Automatización cognitiva de consultas técnicas.

- Reducción de errores procedimentales en ambientes de práctica.

- Soporte permanente 24/7 para los aprendices.

- Acompañamiento pedagógico al instructor sin reemplazar su rol.

Chef Edwin AI se integra al ecosistema institucional a través de WhatsApp Business API, lo que permite una adopción inmediata con cero barreras tecnológicas.

2. ALINEACIÓN CON LÍNEAS PROGRAMÁTICAS SENNOVA

El proyecto se articula con los ejes estratégicos institucionales de la siguiente manera:

Innovación Educativa: Introducción de herramientas de IA Generativa en el aula como estrategia didáctica activa.

Transformación Digital: Digitalización del acompañamiento técnico y uso de WhatsApp como LMS ligero (Learning Management System).

Formación Profesional Integral: Fortalecimiento de competencias técnicas y transversales (TIC) en aprendices.

3. OBJETIVOS

3.1 objetivo General

Implementar un asistente de IA que actúe como soporte técnico permanente para programas de gastronomía, mejorando la pertinencia y eficiencia del proceso formativo.

3.1 Objetivos Específicos:

Reducir mermas y costos operativos en talleres de cocina mediante consultas preventivas.

Potenciar el aprendizaje autónomo fuera del ambiente de formación.

Liberar horas de carga instructiva para reenfocarlas en mentoría especializada.

Generar data cognitiva para la toma de decisiones curriculares.

4. INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS

4.1 Indicadores de Resultado

| Indicador | Meta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Resolución Autónoma | 20% | Aumento en la resolución de dudas técnicas sin intervención docente directa. |
| Reducción de Errores | 15% | Disminución de errores procedimentales en talleres prácticos. |
| Uso de TIC | 30% | Incremento en el uso de herramientas digitales para la formación. |

4.2 Indicadores de Producto

| Producto | Meta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Aprendices Beneficiados | 50 (Fase Piloto) | Número de aprendices con acceso activo a la herramienta. |
| Instructores Capacitados | 5 | Docentes entrenados en el uso del Dashboard y Pedagogía con IA. |
| Prototipo Funcional | 1 (TRL 7) | Sistema desplegado en entorno operativo real. |

5. RESULTADOS ESPERADOS

Un modelo de IA especializado en cocina colombiana e internacional con 95% de precisión técnica basada en guías SENA.

Dashboard docente funcionando en producción con visualización de métricas en tiempo real.

Reporte final comparativo de desempeño académico (Grupo Piloto vs Grupo Control).

Documentación técnica y manuales de usuario para replicabilidad en otros Centros de Formación.

6. EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO

| Rol | Perfil | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Líder del Proyecto | Carlos Julián Benavides Burbano | Dirección estratégica, articulación institucional y supervisión. |
| Investigador Principal | Por definir | Validación pedagógica de los contenidos y diseño de instrumentos. |
| Desarrollador Full-Stack | Contratista | Implementación técnica, despliegue y mantenimiento del código. |
| Analista Pedagógico | Instructor SENA | Curaduría de la base de conocimiento y guías de aprendizaje. |
| Implementador | Auxiliar | Soporte en sitio y onboarding de aprendices. |

7. PLAN OPERATIVO (MATRIZ DE ACTIVIDADES)

| Actividad | Descripción | Responsable | Tiempo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alistamiento Ténico | Configuración de servidores y API. | Desarrollador | Mes 1 | Infraestructura funcional. |
| Ingesta de Conocimiento | Carga de guías y recetarios. | Analista Ped. | Mes 1 | Base de datos vectorial. |
| Diseño de Experiencia | Ajuste de flujos de conversación. | Líder | Mes 1 | Prompt del sistema optimizado. |
| Socialización | Presentación a fichas piloto. | Implementador | Mes 2 | Actas de inicio. |
| Operación Piloto | Uso por parte de aprendices. | Todos | Mes 2-4 | Logs de sistema. |
| Monitoreo y Ajuste | Revisión de métricas semanales. | Líder | Mes 2-4 | Informes de avance. |
| Cierre y Evaluación | Medición final de impacto. | Investigador | Mes 5 | Informe Final. |

8. PRESUPUESTO ESTIMADO

8.1 Presupuesto por Rubros

| Infraestructura Tecnológica | $ 36,000,000 |
| --- | --- |
| Talento Humano (Equipo Ejecutor) | $ 75,000,000 |
| Materiales de Formación y Divulgación | $ 10,000,000 |
| Legalización y Gastos Administrativos | $ 5,000,000 |
| TOTAL PROYECTO | $ 126,000,000 |

## 8.2 Justificación Institucional del Gasto

Este proyecto es altamente tecnológico, por lo que requiere una estructura financiera sólida para garantizar continuidad, estabilidad y operación real. La inversión se justifica así:

### 1. Infraestructura Tecnológica ($36M)

Permite garantizar:

- Operación 24/7

- Alta disponibilidad

- Balanceo de carga

- Procesamiento seguro de datos

- WhatsApp Business API oficial

- Consumo de modelos IA multimodales

Sin este rubro, el proyecto no puede funcionar.

### 2. Talento Humano ($75M)

Incluye:

- Programador responsable del sistema en producción

- Implementador encargado de operación piloto, visitas, soporte, capacitación

- Aportes prestacionales según normatividad

### 3. Materiales y Divulgación ($10M)

Cubren:

- Material didáctico

- Capacitación

- Socialización

- Papelería institucional

- Piezas de comunicación

### 4. Legalización y Administrativos ($5M)

Incluye:

- Constitución jurídica (si aplica)

- Soporte contable

- Licencias básicas

- Trámites documentales

| ___________________________ Carlos Julián Benavides Burbano Líder del Proyecto | ___________________________ Subdirector(a) de Centro Centro Internacional de Producción Limpia – LOPE Vo. Bo. Institucional |
| --- | --- |